TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

**KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC**

–––––––––––––––––––––––––––––––

**KẾ HOẠCH THỰC TẬP NHẬN THỨC**

**QUẢN LÝ CHI TIÊU CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH**

**Nhóm: 10**

**Sinh viên thực hiện:**

1. Trưởng nhóm: Trà Phạm Ý Nhi Lớp : 45k21.1
2. Thành viên : Võ Thị Thu Thúy Lớp : 45k21.1

**Giảng viên hướng dẫn :** Hoàng Thị Thanh Hà

**Đà Nẵng, 6/2021**

**KẾ HOẠCH THỰC TẬP NHẬN THỨC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên công việc** | **Số ngày** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** | **Người thực hiện** | **Trạng thái** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Phân nhóm trưởng | 1 | 8/6/2021 | 07/03/2021 | Cả nhóm |  |  |
| 1.2 | Cài đặt Visual Studio, SQL Server |  |  |  | Cả nhóm |  |  |
| 1.3 | Tạo tài khoản trên Github (github.com) |  |  |  | Cả nhóm |  |  |
| 1.4 | Xem video bài giảng về Git và Github |  |  |  | Cả nhóm |  |  |
| 1.5 | Tạo kho cho nhóm theo cú pháp: TTNT45K\_XX  Với XX: là số thứ tự của nhóm.  Ví dụ: nếu bạn thuộc nhóm 1, thì nhóm trưởng đặt tên kho là: TTNT45K\_01 | 2 | 9/6/2021 |  | Trà Phạm Ý Nhi |  |  |
| 1.6 | Mời các thành viên join vào kho |  |  |  | Trà Phạm Ý Nhi |  |  |
| 1.7 | Thành viên nhóm clone kho về máy tính cá nhân |  |  |  | Võ Thị Thu Thúy |  |  |
| 1.8 | Meeting online để:  - Review lại Git, Github  - Kiểm tra công việc ở mục 1 |  |  |  | Cả nhóm |  |  |
| **2** | **Học lập trình với Winforms** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Xem video bài giảng về WINDOWS FORM | 3 | 10/6/2021 |  | Cả nhóm |  |  |
| 2.2 | Làm bài tập:  Tạo một Calculator có khả năng làm các phép toán: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA |  |  |  | Trà Phạm Ý Nhi |  |  |
| 2.3 | Meeting online để: - Review bài Calculator ở mục 5 |  |  |  | Cả nhóm |  |  |
| 2.4 | Nhận bài tập nhóm |  |  |  | Cả nhóm |  |  |
| 2.5 | Xem video bài giảng về MDI form |  |  |  | Cả nhóm |  |  |
| 2.6 | Tạo form sơ bộ cho dự án nhóm | 4 | 12/6/2021 |  | Trà Phạm Ý Nhi |  |  |
| 2.7 | Tạo cơ sở dữ liệu cho dự án nhóm |  |  |  | Trà Phạm Ý Nhi |  |  |
| 2.8 | Viết phần tổng quan của báo cáo |  |  |  | Trà Phạm Ý Nhi |  |  |
| 2.9 | Meeting online để:  - Review công việc ở mục 7 |  |  |  | Cả nhóm |  |  |
| 2.10 | Xem video bài giảng về làm việc với cơ sở dữ liệu |  |  |  | Cả nhóm |  |  |
| **3** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Code chức năng A | 5 | 16/6/2021 |  | Võ Thị Thu Thúy |  |  |
| 3.2 | Test chức năng A |  |  |  | Cả nhóm |  |  |
| 3.3 | Code chức năng B |  |  |  | Võ Thị Thu Thúy |  |  |
| 3.4 | Test chức năng B |  |  |  | Cả nhóm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Hoàn thiện code phần còn lại của dự án | 6 | 3/7/2021 |  | Cả nhóm |  |  |
|  | Viết báo cáo |  |  |  | Cả nhóm |  |  |
| 3.6 | Hoàn thiện code và báo cáo |  |  |  | Cả nhóm |  |  |
| 3.7 | Update báo cáo |  |  |  | Cả nhóm |  |  |